|  |  |
| --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  ТАШТИМЕР АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  **ҠАРАР**  № 14  Михайловка ауылы | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШТИМЕРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  «04» марта 2022 г.  с. Михайловка |

**«О подготовке населенных пунктов, хозяйственных построек, мостов и других сооружений сельского поселения Таштимеровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан к пропуску весеннего половодья в 2022 году»**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему воды рек в период весеннего половодья в 2022 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить:

1.1. Состав противопаводковую комиссии согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2.2. План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района в 2022 году согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций

- до «19» марта 2022 года утвердить в организациях, в сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах – создать аварийные бригады во главе с должностными лицами, ответственными за осуществление необходимых мер;

- разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием работы гидротехнических сооружений, водосборных сооружений, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- в период ледохода и интенсивного таяния снега, высокого уровня паводковых вод, организовать круглосуточное дежурство.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации СП Таштимеровский сельсовет

МР Абзелиловский район РБ В.С.Абсадиева.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К постановлению № 14 от «04» марта 2022г.

Состав

противопаводковой комиссии при администрации СП Таштимеровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О | Занимаемая должность | Рабочие координаты |
| 1 | 2 | 3 |
| Абсадиева В.С. | Глава сельского поселения ( по согласованию)- председатель комиссии | 2-43-39 |
| Хидиятова Л.Ф. | Инженер –землеустроитель СП-  Зам. председателя | 2-43-42 |
| Шагалеев Г.М. | Директор ООО « Колос» ( по согласованию)- член комиссии | 2-43-78 |
| Гусев С.Б. | Глава ООО «Госсортучасток» ( по согласованию)-член комиссии | 2-43-72 |
| Зайнуллин С.Т. | заместитель директора ЗАПК д.Абзелилово-93( по согласованию)-член комиссии | 2-10-49 |
| Нигаматьянов Х.Т. | Глава КФХ( по согласованию)-член комиссии | 2-47-80 |
| Юлдашев А.Г. | Индивидуальный предприниматель( по согласованию)-член комиссии | 2-17-14 |
| Ахмедьянов Р.Д. | Депутат сельского Совета ( по согласованию)-член комиссии | 2-89-27 |
| Тулькубаев И.Р. | Индивидуальный предприниматель( по согласованию)-член комиссии | 2-89-00 |
| Даминдаров С.Х. | Депутат СП( по согласованию)-член комиссии |  |
| Муратшин М.М. | Участковый уполномоченный полиции по Абзелиловскому району, закрепленный за СП Таштимеровский сельсовет( по согласованию)-член комиссии |  |

Глава сельского поселения Абсадиева В.С.

Приложение №2

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Таштимеровский сельсовет

муниципального района Абзелиловский район

Республики Башкортостан

04 марта 2022 года № 14

# ПЛАН

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Таштимеровский сельсовет**

**на период паводка 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1**.** | Создание противопаводковой комиссии | До 15 марта 2022 | Глава сельского поселения |
| 2. | Определить вероятные затопляемые зоны населенных пунктов | до 25 марта 2022года | Глава сельского поселения  Депутаты деревень СП |
| 3. | Проверить состояние мостов, при необходимости произвести ремонтные работы, очистку от снега и наледи мостовых пролетов | до 1 апреля | Глава сельского поселения  ДРСУ, руководители учреждений, организаций |
| 4. | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 1 апреля | Глава сельского поселения  Руководители учреждений, организаций  Депутаты СП |
| 5. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 4 апреля | Глава сельского поселения  По согласованию: руководители учреждений, организаций, ИП,  Главы ЛПХ  /независимо от форм собственности/ |
| 6. | Организовать дежурство в паводковый период | на весь период паводка | Глава сельского поселения  По согласованию: руководители учреждений, организаций |

Глава сельского поселения Абсадиева В.С.